湖南工业大学包装工程学院

可行性分析报告

项目名称：BluePrint Copilot（蓝图构思助手）

学    期：2025-2026-2

专业班级：数媒2402

学生姓名：胡扬健

学    号：2408090602033

指导教师：钟云飞

提交日期：2026 年 6 月  26  日

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

随着Unreal Engine在游戏开发、影视制作、建筑可视化等领域的广泛应用，蓝图（Blueprint）可视化脚本系统已成为UE开发的核心工具。然而，蓝图学习曲线陡峭，策划与程序之间的沟通成本高，快速原型验证效率低。BluePrint Copilot旨在通过大语言模型（LLM）技术，将自然语言需求转化为UE蓝图节点拓扑图，降低蓝图使用门槛，提升团队协作效率。

1.2 项目目标

短期目标：实现MVP版本，支持自然语言输入生成基础蓝图节点图（事件、函数、变量、流程控制、运算节点）

中期目标：支持交互式编辑、模板库、多格式导出

长期目标：支持多蓝图协作、版本对比、UE编辑器插件集成

二、技术可行性分析

2.1 技术栈成熟度评估

| 技术领域 | 技术方案 | 成熟度 | 社区活跃度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM大语言模型 | GPT-4/Qwen/Claude | 成熟 | 活跃 | 可行 |
| 前端节点图渲染 | React Flow + Dagre | 成熟 | 活跃 | 可行 |
| 后端API服务 | Node.js + Express | 成熟 | 活跃 | 可行 |
| 数据校验 | JSON Schema | 成熟 | 稳定 | 可行 |
| 自动布局算法 | Dagre/ELK | 成熟 | 稳定 | 可行 |

2.2 团队能力匹配分析

| 能力维度 | 所需技能 | 团队现有能力 | 匹配度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端开发 | React/React Flow | 具备 | 高 |
| 后端开发 | Node.js/API设计 | 具备 | 高 |
| AI/提示词工程 | LLM API对接/提示词优化 | 具备（需学习） | 中 |
| UE蓝图知识 | 节点类型/逻辑设计 | 具备（需补充） | 中 |

2.3 技术可行性结论

可行。各项关键技术均有成熟开源方案，团队核心技能匹配度高，AI相关技能可通过短期学习弥补。

三、经济可行性分析

3.1 开发成本估算

| 成本项 | 明细 | 估算金额 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 3人团队x10周x5000元/周 | 150,000元 |
| 云服务器 | 2核4Gx12个月 | 2,400元 |
| LLM API调用 | 月均1000元x12个月 | 12,000元 |
| 域名与SSL | 年费 | 300元 |
| 工具与许可 | 全部开源 | 0元 |
| 合计 |  | 164,700元 |

3.2 运行成本估算（月均）

| 成本项 | 月均费用 |
| --- | --- |
| 云服务器 | 200元/月 |
| LLM API调用 | 500-2000元/月 |
| 域名/CDN | 50元/月 |
| 月均合计 | 750-2250元 |

3.3 投资回报分析

SaaS模式预估月收入5000-20000元

预计5-8个月可收回初期开发成本

边际成本低，后续主要为API调用费用

3.4 经济可行性结论

- 可行。投入成本可控，回报周期合理。

四、操作可行性分析

4.1 用户接受度

- Web版无需安装，打开浏览器即可使用

- 自然语言输入方式直观友好

- 节点图可视化界面贴合UE蓝图风格

- 目标用户（UE开发者、策划）学习成本低

4.2 部署环境要求

- 前端：任意支持现代浏览器的设备

- 后端：2核4G云服务器即可运行

- 依赖：Node.js运行时、LLM API账号

4.3 操作可行性结论

- 可行。用户门槛低，部署简单。

五、法律与社会可行性分析

5.1 版权与知识产权

- 本产品采用全开源技术栈（React、React Flow、Dagre、Express），无版权风险

- UE为Epic Games商业软件，本产品仅生成逻辑草图，不涉及UE底层资产修改，无侵权风险

- LLM API调用遵守服务商使用条款

5.2 数据隐私

- 不采集用户个人隐私数据

- 用户输入的需求描述仅用于蓝图生成，不存储敏感信息

- LLM API传输使用HTTPS加密

5.3 法律/社会可行性结论

- 可行。无版权纠纷风险，数据隐私合规。

六、风险分析及应对策略

| 风险类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | LLM生成准确性不足 | 中 | 高 | 后处理校验+提示词优化+Few-shot微调 |
| 技术风险 | 复杂图渲染性能差 | 低 | 中 | 节点数限制+懒加载+节点分组 |
| 市场风险 | 用户接受度不确定 | 中 | 高 | MVP验证+用户试用反馈迭代 |
| 市场风险 | 竞品出现 | 中 | 中 | 聚焦差异化价值+建立先发优势 |
| 成本风险 | LLM API调用成本过高 | 中 | 中 | 优先国产模型+缓存机制+精简输入 |
| 人员风险 | AI提示词工程经验不足 | 高 | 中 | 团队培训+参考社区最佳实践 |

七、结论

综合技术、经济、操作、法律四个维度的分析，BluePrint Copilot项目在各方面均具备可行性，建议立项推进。采用迭代开发模式，先完成MVP验证核心价值，再逐步扩展功能。

八、AI标注

AI辅助分析说明：

可行性分析初稿框架由TREA生成，本人对技术栈成熟度评估、团队能力匹配分析、成本数据、风险应对策略进行了修改。

AI使用率超60%